הנדון: ועדת היגוי סריקה 16/7/2013

משתתפים : גד ישורון ,ששון סופרי, ריבה שירזי, דרור שניאור , עקיבא כרמל , זאב כנפו , משה רז , מתן שני

משימות שהתקבלו בישיבה:

| מס' | נושא | תיאור | גורם מטפל | עדכון סטאטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | יחידות סורקות ביחידה | להוציא רשימת מערכות תפעוליות סורקות ביחידה - גד דוקומנטום לשכה ותיקים – דרור מערכות אחרות נוספות במשרד | דרור | בוצע |
| 7 | דיון סטאטוס | יקבע דיון סטאטוס נוסף בחודש אוקטובר | דרור | בוצע |
| 2 | אופן חתימה דיגיטאלית | החתימה הדיגיטאלית תבוצע על למסמכים שנסרקים למערכות התפעוליות של היחידות השונות בלבד | ------- | החלטה |
| 3 | אופן חתימה דיגיטאלית | החתימה הדיגיטאלית תבוצע ברמת יחידה | ------- | החלטה |
| 4 | אופן חתימה דיגיטאלית | לא יצורף למסמך הסרוק דף נוסף (כמו בחתימה בגאודע) כאשר כל יתר הפרטים של היחידה הסורקת יכנסו בגוף החתימה | ------- | החלטה |
| 5 | טכנולוגיה | תבוצע בדיקה של חשיפת API או שירות שיאפשר לאפליקציות לבצע חתימה | ששון סופרי / גד ישורון |  |
| 6 | בדיקת ביצועי מערכת על שרת החתימות | בדיקת ביצועים של דוקמנטום על שרת החתימות כהשפעה על תהליך הסריקה | גד ישורון |  |